**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01 сентября 2016 г. № 170**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2017 годы» за 2015 год**

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №92 от 07.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Донского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2017 годы» за 2015 год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2017 годы»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Донской сельсовет»;

обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений;

проведена работа по предотвращению образования стихийных свалок

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Муниципальная программа состоит из 2-х-й подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Содержание территории сельсовета» в которую включены следующие мероприятия:

- содержание зеленых насаждений;

- содержание кладбищ;

- спиливание аварийных деревьев.

Подпрограмма 2 «Обустройство территории сельсовета» которая состоит из основного мероприятия – ликвидация стихийных свалок.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Содержание зеленых насаждений выполнено на 100%

Содержание кладбищ -выполнено на 100%;

Спиливание аварийных деревьев -выполнено на 100%;

ликвидации стихийных свалок-выполнено на 100%.

**4**.**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На реализацию мероприятий программы было запланировано 167,0 тыс. руб., израсходовано 164,6 тыс. руб. 98,56 % или :

«Благоустройство**»** было запланировано 167,0 тыс. рублей, израсходовано 164,6 тыс. рублей.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2015 году в муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2017 годы»

постановлениями Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области № 153 от 03.11.2015 г. внесены изменения.

**6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Соответствие цели муниципальной целевой программы приоритетам социально-экономического развития МО «Донской сельсовет»

2.Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной целевой программе.

3.Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения хозяйствующих субъектов; иных проблемных областей.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 98,56% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 99,52% |

Программа реализована в 2015 году с высоким уровнем эффективности.