**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20 февраля 2021 г. №21**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2018-2021 годы» за 2020 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №92 от 07.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Донского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2018-2021 годы» за 2020 год.

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров

Утвержден постановлением

Администрации Донского сельсовета

Золотухинского района

№21 от 20.03.2021г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2018-2021 годы»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Донской сельсовет»;

обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений;

проведена работа по предотвращению образования стихийных свалок

велась работа по расчистке дорог от снега, грейдирование дорог.

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Муниципальная программа состоит из:

Подпрограмма 1 «Обеспечение надлежащего содержания: зеленых насаждений на территории сельсовета; детских, спортивных площадок; уборка снега, мусора, вывоз снега, мусора, грейдирование дорог. осуществление ликвидации стихийных свалок, содержание и уборка гражданских кладбищ, муниципального образования «Донской сельсовет» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2018-2021 годы». в которую включены следующие мероприятия:

- зеленых насаждений на территории сельсовета;

- детских, спортивных площадок;

- уборка снега, мусора, вывоз снега, мусора, грейдирование дорог;

 - осуществление ликвидации стихийных свалок, содержание и уборка гражданских кладбищ.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Содержание зеленых насаждений выполнено на 100%

Содержание кладбищ -выполнено на 100%;

Спиливание аварийных деревьев -выполнено на 100%;

Уборка снега, мусора, вывоз снега, мусора, грейдирование дорог-выполнено на 100%

Ликвидации стихийных свалок-выполнено на 100%

**4**.**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На реализацию мероприятий программы в 2020г. было запланировано 293,6 тыс. руб., израсходовано 243,4 тыс. руб. 82,9 % :

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.** В 2020 году в муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2018-2021 годы» постановлениями Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области № 3 от 10.01.2020 г., № 23 от 19.02.2020г., №117 от 07.09.2020г., №157 от 07.11.2020г. внесены изменения.

**6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Соответствие цели муниципальной целевой программы приоритетам социально-экономического развития МО «Донской сельсовет»

2.Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной целевой программе.

3.Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения хозяйствующих субъектов; иных проблемных областей.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 82,9% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2020 году с высоким уровнем эффективности.