**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**28.10.2016г № 35**

**Об утверждении Плана реализации**

**Генерального плана муниципального**

**образования « Донской сельсовет»**

**Золотухинского района Курской области**

В соответствии со статьей 4 Закона Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», Собрание депутатов Донского сельсовета Золотухинского района Курской области решило:

1.Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана муниципального образования « Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Председатель Собрания депутатов**

**Донского сельсовета О.В.Мельникова**

**Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров**

Приложение

к Решению Собрания депутатов

Донского сельсовета

от 28.10.2016 № 35

План реализации генерального плана муниципального образования « Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2017-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия реализации генерального плана муниципального образования « Донской сельсовет» на 2017-2018 годы | | | | | | | | |
| № | Наименования объекта капитального строительства | Подготовка документов по планировке территории для размещения объекта капитального строительства | | Подготовка проектной документации | | Строительство объекта капитального строительства | | Состав земель |
| Срок подготовки документации по планировке территории | Источник финансирования | Срок подготовки проектной документации | Источник финансирования | Срок строительства объекта | Источник финансирова-ния |
| 1 | Строительство сетей газоснабжения в с. Фентисово ( ул. Протасово) | 2016г. | Местный бюджет | 2016г. | Местный бюджет | 2017-2018г.г. | Областной бюджет, местный бюджет | Земли населенных пунктов |
| 2 | Строительство автомобильной дороги к с. Боево | 2016г. | областной бюджет | 2016г. | Областной бюджет | 2017-2018г.г. | Областной бюджет | Земли населенных пунктов |
| 3 | Строительство жилых домов для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в с. Боево | 2017г. | Местный бюджет | 2017г. | Местный бюджет | 2017-2018г.г. | Областной бюджет, местный бюджет | Земли населенных пунктов |
| 4 | реконструкция линий 0,4-10кВ с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа; | 2017-2018г. | Внебюджетные источники | 2017-2018г. | Внебюджетные источники | 2017-2018г. | Внебюджетные источники | Земли населенных пунктов |

**Финансово-экономическое обоснование Плана реализации Генерального плана муниципального образования « Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области**

План реализации Генерального плана муниципального образования « Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области не устанавливает расходные обязательства муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству, а так же реконструкции объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в федеральных, областных программах, муниципальных программах соответствующих ведомств, содержащих эти мероприятия. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской области, муниципального образования «Донской сельсовет», устанавливающих расходные обязательства муниципального образования в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.