**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25 апреля 2017 г. № 87**

п.Золотухино

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2014-2017годы и на период до 2020 года» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №92 от 07.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Донского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2014-2017годы и на период до 2020 года» за 2016 год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2014-2017годы и на период до 2020 года»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Реализация программы оказала положительное влияние на повышение уровня газификации населения Донского сельсовета.

В 2016 году построены газораспределительные сети д.Матвеевка протяженностью 3090 м., начато строительство газопровода в с.Фентисово.

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Программа «Устойчивое развитие территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2014-2017годы и на период до 2020 года»

Мероприятие - строительство локальных сетей газоснабжения– мероприятие выполнено на 100%.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Строительство сетей газоснабжения - план 3090 м

- факт 3090м.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:**

Программа «Устойчивое развитие территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2014-2017годы и на период до 2020 года» в 2016 году реализована в соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения №68 от 28.12.2015г. за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы по плану составил 5065,518 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 2139,556 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Курской области – 2007,326 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета 918,636 тыс. рублей.

Освоено 5065,518 тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 2139,556 тыс. рублей -100%;

за счет средств бюджета Курской области – 2007,326 тыс. рублей -100%;

за счет средств местного бюджета 918,636 тыс. рублей. -100%

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2016 году в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2014-2017годы и на период до 2020 года» постановлениями Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №216 от 08.11.2016 г. внесены изменения.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2016 году с высоким уровнем эффективности.