**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17 марта 2020 г. № 44**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Экология и чистая вода на территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2021 годы» за 2019 год**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №14 от 22.04.2016 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Донском сельсовете Золотухинского района Курской области», Постановлением Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области от 11.10.2013 г. №92 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»: Администрация Донского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экология и чистая вода на территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2021 годы» за 2019 год.

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Донского сельсовета в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

 Глава Донского сельсовета В.Ю.Азаров

Утвержден постановлением

Администрации Донского сельсовета

Золотухинского района

№44 от 17.03.2020г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**«Экология и чистая вода на территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2021 годы»**

 **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

 Реализация программы оказала положительное влияние на повышение уровня обеспеченности населения Донского сельсовета водой.

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Подпрограмма «Создание и текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности Донского сельсовета»

Мероприятие- ремонт водопроводных сетей д.Революционное. – мероприятие выполнено на 100 %.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

ремонт водопроводных сетей д.Революционное выполнено.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:**

Подпрограмма **«Создание и текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности Донского сельсовета**» в 2019 году

реализована за счет средств бюджета Курской области, районного бюджета, местного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы по плану составил 4,5 тыс. рублей, в том числе: районный бюджет –0тыс.руб.; местный бюджет 4,5 тыс.рублей.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2019 году в муниципальную программу «Экология и чистая вода на территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2021 годы» вносились изменения постановлениями Администрации Донского сельсовета Золотухинского района Курской области №162 от 18.10.2019г., №223 от 18.12.2019г.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2019 году с высоким уровнем эффективности.